ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированный бот сбора базы данных

объектов туристического и гостиничного бизнеса Крыма

Crimea Hotel Parser Bot

| Заказчик | Alex (RitualB2B / ritualb2b.ru) |
| --- | --- |

| Исполнитель | Python/Playwright разработчик |
| --- | --- |

| Версия ТЗ | 1.0 |
| --- | --- |

| Дата | 06.05.2026 |
| --- | --- |

| Статус | Ожидает исполнителя |
| --- | --- |

# 1. Цель и назначение системы

Разработать автоматизированный Python-бот, который без участия оператора осуществляет сбор контактных данных объектов туристической и гостиничной инфраструктуры Республики Крым из открытых интернет-источников.

## 1.1 Задача

- Обход нескольких веб-источников в автоматическом режиме

- Сбор данных: город, наименование, адрес, телефон, e-mail, сайт

- Дедупликация, хранение в CSV / PostgreSQL

- Обогащение email через прямой обход сайтов объектов

- Автоматический запуск по расписанию (cron / systemd)

- Деплой одной командой на VPS-сервере

## 1.2 Целевые объекты

| Тип объекта | Примеры |
| --- | --- |
| Гостиницы и отели | Все категории звёздности |
| Пансионаты и дома отдыха | Ведомственные и частные |
| Базы отдыха | Летние, круглогодичные |
| Кемпинги и глэмпинги | Оборудованные стоянки, шатры |
| Эллинги | Лодочные/прибрежные объекты |
| Гостевые дома и хостелы | Частный сектор, B&B |

# 2. Источники данных

Все источники — публично доступные сайты. 2GIS исключён (закрыт для автоматического обхода).

| Источник | URL | Что берём | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Яндекс.Карты | yandex.ru/maps | Название, адрес, телефон, email, сайт | Высокий |
| Авито | avito.ru/crimea | Частники, эллинги, нестандартные объекты | Высокий |
| Суточно.ру | sutochno.ru | Телефон владельца, адрес, тип | Средний |
| Ostrovok.ru | ostrovok.ru | Название, адрес, ссылка на объект | Средний |
| Сайты объектов | по ссылкам | Email (страница /contacts) | Дополнительный |

# 3. Требования к собираемым данным

## 3.1 Обязательные поля

| Поле | Тип | Источник | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| city | VARCHAR(100) | Из адреса / запроса | Обязательно |
| name | VARCHAR(255) | Все источники | Обязательно |
| address | TEXT | Все источники | Обязательно |
| phone | VARCHAR(50) | Карты, Авито, Суточно | Желательно |
| email | VARCHAR(100) | Карты, сайты объектов | Желательно |
| website | VARCHAR(255) | Карты, Суточно, Ostrovok | Желательно |
| category | VARCHAR(100) | Из поискового запроса | Обязательно |
| source | VARCHAR(50) | Название парсера | Обязательно |
| parsed_at | TIMESTAMP | Автоматически | Обязательно |

## 3.2 Правила качества данных

- Дедупликация по паре (name + city) — одна запись на объект

- Телефон приводится к формату +7 (XXX) XXX-XX-XX

- Email проверяется регулярным выражением, явно мусорные домены отбрасываются

- Пустые строки (нет телефона И нет email) помечаются флагом needs_enrichment

- Обогащение email: бот заходит на сайт объекта, ищет на главной и /contacts

# 4. Технический стек

| Компонент | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Язык | Python | 3.11+ |
| Браузерная автоматизация | Playwright (async) | 1.43+ |
| Браузер | Chromium (headless/headed) | — |
| Хранилище (основное) | PostgreSQL | 14+ |
| Хранилище (резерв) | CSV (UTF-8-sig) | — |
| Менеджер процессов | systemd service | — |
| Планировщик | cron | — |
| Деплой | bash deploy.sh | one-click |
| Сервер | Ubuntu 22.04 VPS | HestiaCP |

# 5. Архитектура проекта

## 5.1 Файловая структура

crimea_parser/
  deploy.sh              # Деплой одной командой
  main.py                # Точка входа
  requirements.txt
  utils/
    browser.py           # Playwright контекст
    storage.py           # CSV + дедупликация
  parsers/
    yandex_maps.py       # Яндекс.Карты
    avito.py             # Авито
    sutochno.py          # Суточно.ру
    ostrovok.py          # Ostrovok.ru
    email_finder.py      # Обогащение email
  output/                # CSV результаты
  parser.log             # Логи

## 5.2 Процесс работы

- deploy.sh — установка окружения, зависимостей, Playwright, systemd

- main.py — последовательный запуск всех парсеров

- Каждый парсер собирает данные и записывает в CSV после каждой строки

- email_finder.py — обходит сайты объектов без email, добирает контакт

- Финальный CSV сохраняется в output/

- (Опционально) save_to_postgres.py — заливка в БД

# 6. Требования к деплою

## 6.1 Одна команда — полный деплой

Исполнитель обязан сдать решение в виде архива crimea_parser.tar.gz и скрипта deploy.sh, при запуске которого (bash deploy.sh) происходит следующее автоматически:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Создание рабочей директории /home/crimea_parser/ |
| 2 | Распаковка архива проекта |
| 3 | Проверка и установка Python 3.11+ |
| 4 | Установка системных зависимостей (libglib, libnss3 и др.) |
| 5 | Создание виртуального окружения venv |
| 6 | pip install -r requirements.txt |
| 7 | playwright install chromium + install-deps |
| 8 | Smoke test — проверка всех импортов |
| 9 | Создание systemd-сервиса crimea_parser.service |
| 10 | Добавление cron (воскресенье 03:00) |
| 11 | Создание run.sh, logs.sh, results.sh |
| 12 | Запрос: запустить прямо сейчас? |

## 6.2 Вспомогательные скрипты

- run.sh — ручной запуск парсера

- logs.sh — tail -f parser.log в реальном времени

- results.sh — показать последний CSV: количество строк, первые записи

# 7. Требования к обходу антибот-защиты

| Мера | Реализация |
| --- | --- |
| Маскировка webdriver | navigator.webdriver = undefined через init_script |
| Реальный User-Agent | Chrome 122 Windows 10 |
| Случайные задержки | random.uniform(1.5, 4.0) между действиями |
| Задержки между запросами | random.uniform(5, 12) между категориями |
| Viewport | 1366x768, locale=ru-RU, timezone=Simferopol |
| Headed-режим по умолчанию | headless=False при отладке |
| Лимит запросов | не более 30 объявлений на один поисковый запрос Авито |

# 8. Тестирование и критерии приёмки

## 8.1 Smoke Test (автоматический)

Запускается автоматически при деплое. Проверяет импорт всех модулей.

- Все 5 модулей импортируются без ошибок

- Playwright запускает Chromium без ошибок

- Папка output/ создана

## 8.2 Функциональный тест

Запускается вручную заказчиком после деплоя.

| Тест | Условие прохождения |
| --- | --- |
| Яндекс.Карты | Собрано >= 50 записей по запросу 'гостиницы Симферополь' |
| Авито | Собрано >= 20 объявлений с телефонами |
| Суточно.ру | Собрано >= 10 объектов по Ялте |
| Ostrovok | Собрано >= 15 карточек отелей |
| Email Finder | >= 30% объектов с сайтами получили email |
| Дедупликация | Нет дублей в финальном CSV (name+city уникальны) |
| CSV | Файл открывается в Excel без кракозябр (UTF-8-sig) |
| Cron | Задание присутствует в crontab -l |
| Systemd | systemctl status crimea_parser показывает loaded |

## 8.3 Нагрузочный тест

- Бот отрабатывает все 24 запроса Яндекс.Карт без падения

- Общее время работы — не более 4 часов

- Итого в базе — не менее 300 уникальных объектов

# 9. Критерии готовности и сдачи в продакшн

Решение считается готовым к продакшну при выполнении ВСЕХ условий:

| # | Критерий | Проверяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | bash deploy.sh завершается без ошибок | Исполнитель + Заказчик |
| 2 | Smoke test пройден автоматически | deploy.sh |
| 3 | Все 4 парсера собирают данные | Заказчик |
| 4 | Итого >= 300 уникальных записей в CSV | Заказчик |
| 5 | >= 50% записей содержат телефон | Заказчик |
| 6 | >= 20% записей содержат email | Заказчик |
| 7 | CSV корректно открывается в Excel | Заказчик |
| 8 | Cron настроен, systemd-сервис зарегистрирован | Заказчик |
| 9 | Код задокументирован (комментарии на русском) | Заказчик |
| 10 | Повторный запуск не дублирует записи | Заказчик |

# 10. Сроки, этапы и оплата

| Этап | Описание | Срок | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Настройка окружения | deploy.sh, venv, playwright, структура | День 1 | 10% |
| 2. Парсер Яндекс.Карты | Полный модуль + тест >= 50 записей | День 2 | 25% |
| 3. Парсер Авито | Полный модуль + тест >= 20 записей | День 3 | 20% |
| 4. Суточно + Ostrovok | Оба модуля + тесты | День 4 | 15% |
| 5. Email Finder | Обогащение email через сайты объектов | День 5 | 15% |
| 6. Тестирование + сдача | Все тесты пройдены, сдача заказчику | День 6 | 15% |

# 11. Нефункциональные требования

## 11.1 Надёжность

- Каждая собранная запись сразу записывается в CSV (защита от потери при падении)

- try/except на каждой карточке: ошибка одного объекта не останавливает парсер

- Логирование всех ошибок в parser_error.log

## 11.2 Производительность

- Параллельный обход: при возможности несколько страниц в разных вкладках

- Общее время полного прогона — не более 4 часов

## 11.3 Безопасность

- Никаких авторизаций с аккаунтами пользователя — только публичные данные

- Конфигурация (пароли БД) через .env файл, не в коде

- .env добавлен в .gitignore

## 11.4 Поддерживаемость

- Комментарии к коду на русском языке

- Добавление нового источника — создание одного файла в parsers/ и одной строки в main.py

- Поисковые запросы и города вынесены в константы в начале каждого файла

# 12. Что НЕ входит в данное ТЗ

- Парсинг 2GIS (закрыт, исключён из области)

- Разработка веб-интерфейса или Telegram-бота для просмотра базы

- Интеграция с 1C или CRM системой

- Обход CAPTCHA сервисами типа AntiCaptcha (платные)

- Юридическое сопровождение сбора данных

# 13. Контакты и порядок согласования

| Заказчик | Alex, Симферополь, Крым |
| --- | --- |

| Канал связи | Telegram / Email (уточнить при старте) |
| --- | --- |

| Отчётность | Ежедневный отчёт по выполненному этапу |
| --- | --- |

| Приёмка | Скрин логов + итоговый CSV с >= 300 строк |
| --- | --- |

# Подписи сторон

| Заказчик: Alex / RitualB2B Подпись: ___________________ Дата: _______________________ |  | Исполнитель: ФИО: _______________________ Подпись: ___________________ Дата: _______________________ |
| --- | --- | --- |